GAMMA Knowledge Engine Implementation Roadmap v1.0

Orden y gates de implementación

# Fase 0 — Architecture Freeze

Revisar Master Architecture.

Revisar Data Model.

Revisar OCR y Retrieval.

Revisar Security baseline.

Crear ADR index.

Congelar schemas iniciales.

# Fase 1 — Foundation

Git/repository

Docker local

PostgreSQL

Qdrant

Object storage

API/worker/CLI

CI

Observability

# Fase 2 — Ingestion

Source Registry

Artifact store

Idempotent jobs

Status machine

Metadata

# Fase 3 — Document Understanding

Text extraction

Layout parsing

OCR fallback

Tables/figures

Quality reports

Golden corpus

# Fase 4 — Knowledge Preparation

Normalization

Chunking

Embeddings

Metadata filters

Versioning

# Fase 5 — Retrieval

BM25

Vector

Hybrid fusion

Reranking

Evidence

Citations

# Fase 6 — Evaluation

Gold set

Regression

Groundedness

Citation correctness

Latency

# Fase 7 — Knowledge Graph

Entity extraction

Canonicalization

Ontology adapters

Relations

Temporal validity

# Fase 8 — GAMMA AI

Tool interface

Agent retrieval

Evidence-aware generation

Abstention

Audit trail

# Fase 9 — Pilot

Usar primero un corpus controlado de medicina nuclear/radiofarmacia/física médica; debe ser suficientemente complejo para probar radionúclidos, unidades, tablas, guías y literatura.

# Gates

G0 Architecture approved
G1 Foundation CI green
G2 Ingestion reproducible
G3 OCR benchmark passed
G4 Retrieval baseline
G5 Evidence/citation verified
G6 Security baseline
G7 Pilot evaluation passed